Acta reunión 2

Objetivos

- Puesta en común de los avances hechos

Avances del proyecto

- En lugar de usar Mediapipe hands, deberíamos usar Mediapipe holistic, para poder detectar también los codos (necesario para algunas letras).

- Por cada letra necesitamos unas 200 muestras, hacer unas 20 cada uno, en diferentes condiciones (luz, mano derecha o izquierda, etc.).

- Paralelamente, se ha creado un dataset “en sucio” como prueba.

- También se ha creado un script que compara con el dataset mencionado anteriormente en función de varios factores (distancia, flexión de los dedos…), ajustando los pesos para aumentar la eficacia.

Planificación

- Durante la semana, ir haciendo el dataset.

- Iniciar la redacción del contrato.

- Contactar con personas que usen lenguaje de signos (personas sordomudas, intérpretes, etc.) para hacer pruebas de la app, de cara a la próxima semana.