Acta reunión 4

Objetivos

- Comentar progreso de la aplicación.

- Planificar el final del sprint.

Avances

- Se ha subido un nuevo clasificador que mejora la eficacia del anterior.

- El prototipo está terminado, con pequeños errores de implementación y a falta de comentarios de diseño.

- Se han eliminado los datasets anteriores para limpiar el repositorio

Propuestas

- Comenzar a pensar un clasificador para las letras dinámicas, antes de mejorar el actual.

- Comenzar con la implementación del frontend en base al prototipo hecho.

- Se solucionarán errores de diseño de cara a la implementación

- Añadir un botón para girar la cámara (selfie/normal).

Planificación

| Frontend | Backend |
| --- | --- |
| Hacer un diseño mínimo (5 según contrato) en Flutter | Empezar a trabajar en letras dinámicas |
|  | Mejorar eficacia clasificador actual |